**План запропонованих заходів Правління ОСББ«Поетичне» до кінця 2017 року**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Орієнтовний час виконання** |
| **1** | **Проведення аудиту** | **Після написання позовної заяви щодо повернення вхідної документації та основних засобів** |
| **2** | **Озеленення території (частково восени і навесні)** | **вересень-жовтень** |
| **3** | **Створення електронної бази власників з номерами телефонів по під’їздах і емейл адресами (для розсилки повідомлень, платіжок)** | **липень-серпень****(постійно)** |
| **4** | **Облаштування місць забору сміття (баки) кришею та захисними воротами** | **липень-вересень** |
| **5** | **Стимулювання власників по заключенню прямих договорів з КЕ і зменшенню витрат по споживанню електроенергії ОСББ** | **червень- серпень** |
| **6** | **Проведення роботи з боржниками** | **постійно** |
| **7** | **Придбання та встановлення LED ламп для зменшення споживання електроенергії**  | **постійно** |
| **8** | **Фарбування перил та пандусів, дверних порогів** | **серпень-вересень** |
| **9** | **Облаштування відео нагляду**  | **затвердження кошторису або цільовим збором, по факту 100% збору коштів** |
| **10** | **Установка шлагбаума і розмітка парко- місць та схеми руху по території**  | **затвердження кошторису або цільовим збором, по факту 100% збору коштів** |
| **11** | **Встановлення системи контролю доступу**  | **затвердження кошторису або цільовим збором, по факту 100% збору коштів** |
| **12** | **Встановлення навісів-козирьків над евакуаційними виходами**  | **затвердження кошторису або цільовим збором, по факту 100% збору коштів** |
| **13** | **Придбання та встановлення датчиків руху внутрішньобудинкового освітлення**  | **постійно** |
| **14** | **Проект встановлення загально -будинкових приладів обліку теплової енергії**  | **серпень-вересень****затвердження кошторису або цільовим збором, по факту 100% збору коштів** |
| **15** | **Укладання килимового покриття в 1,2,3 під’їзді** | **жовтень -листопад** |
| **16** | **Укладання резинових ковриків-сот при вході до під’їздів** | **жовтень -листопад** |

 Правління ОСББ «Поетичне»