**Звіт про виконані роботи**

**за квітень 2021 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Виконано ремонт та пофарбовано стіни та стелі на 7-10 поверхах в 5 під’їзді |
| **2** | Залучено внесок 5000,00грн від ТОВ «Сінево-Україна» |
| **3** | Поточний ремонт пасажирських ліфтів (1-5 під.) |
| **4** | Ремонт ручок вхідних дверей у 3, 5 під’їздах |
| **5** | Замінено 6 ламп освітлення на поверхах у 1-5 під’їздах |
| **6** | Розвезено по пісочницях дитячих майданчиків 12 тон піску |
| **7** | Проведено прибирання у приміщеннях 1 підвалу |
| **8** | Виконано заміну 10 пошкоджених плиток сканроку на фасаді будинку |
| **9** | Висаджено 20 кущів клумба біля Приватбанку |
| **10** | Пофарбовано в жовтий колір обмежувальні стовпчики, конуси та сфери |
| **11** | Виконано обрізку кущів та троянд |
| **12** | Завершено опалювальний сезон, підготовлено обладнання ІТП до міжсезонного обслуговування |
| **13** | Закуплено коричневу фарбу для фарбування металевих конструкцій всіх парапетів  |
| **14** | Реставрація знаку «В’їзд заборонено» біля 5 під’їзду |
| **15** | Обприскування дерев і кущів від шкідників, підкормка аміачною селітрою |
| **16** | Виготовлено та встановлено металеві двері в приямок під Приватбанком |
| **17** | Демонтаж та встановлення обмежувальних стовпчиків біля 3 під’їзду |
| **18** | Бетонування та фарбування стовпчиків біля шлагбауму  |
| **19**  | Ремонт (зварювальні роботи) стояка опалення 21 поверх, 4 під’їзд |
| **20** | Заключено договір на обслуговування домофонів (СОД) |
|  | Замінено 20 зчитувачів СОД |

 Правління ОСББ «Поетичне»