Звіт про виконані роботи

за вересень 2025 року

| 1 | Виконано роботи по ремонту покрівлі будинку другої черги - 1400 м2 |
| --- | --- |
| 2 | Виконано фарбування пандусів в 3, 4 та 5-му під’їзді зі сторони майданчиків |
| 3 | Виконано заміну замка на хвіртці дитмайданчику навпроти 5-го під’їзду |
| 4 | Виконано ремонт дверних ручок в 4-му під’їзді на дверях від майданчика |
| 5 | Виконано частковий ремонт конструкції гірки на дитмайданчику |
| 6 | Виконано демонтаж старої ізоляції трубопроводів в підвальному приміщенні та на техповерсі. |
| 7 | Виконано підключення освітлення МЗК до СЕС |
| 8 | Виконано заміна LED ламп в МЗК в кількості – 7 шт |
| 9 | Виконано обрізку кущів зі сторони вулиці |
| 10 | Здійснено покіс на прибудинковій території |
| 11 | Здійснено підрізання троянд |

Правління ОСББ «Поетичне»